### Tổng quan ngắn gọn

Tôi đã tổng hợp và sắp xếp lại toàn bộ kiến thức, kiến trúc và đoạn code mẫu trong file Word bạn cung cấp thành một plan triển khai chi tiết cho hệ thống Stock Financial Lakehouse theo mô hình Bronze Silver Gold. Kết quả gồm: roadmap theo phase, bảng mapping tech stack → layer, chi tiết bước triển khai cho từng phase (extract → transform → load → serve), tích hợp 34 ETL subsystems, vận hành, monitoring, và checklist QA/ops, cùng quy tắc chọn công cụ (Polars vs Spark, khi nào dùng DuckDB/Postgres, Kafka/Flink cho realtime). Dưới đây là bản tóm tắt có cấu trúc để bạn dùng làm kế hoạch thực thi.

### 1 Roadmap triển khai theo phase (mục tiêu, output chính)

| Phase | Mục tiêu chính | Output chính |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 Infrastructure | Thiết lập môi trường local/containers cho MinIO, Kafka, Zookeeper, Postgres, Trino, Prefect, Spark, Flink | Docker Compose stack; credentials; S3 bucket |
| Phase 2 Bronze Ingestion | Ingest raw DTOs/API/Kafka → Parquet/Delta Bronze | Partitioned Parquet/Delta files trên MinIO |
| Phase 3 Silver Transform | Clean, dedupe, SCD, schema conformance → Silver tables | Delta Silver tables; SQLMesh models; DQ tests |
| Phase 4 Gold Modeling | Aggregate, KPI, marts cho BI/ML → Gold tables | Gold Delta tables; DBT materialized marts; DuckDB extracts |
| Phase 5 Serving | Sync Gold → Postgres; expose via Trino + FastAPI | Postgres OLAP; Trino catalog; API endpoints |
| Phase 6 Streaming | Real-time ingestion + processing (Kafka → Flink/Spark → Delta) | Streaming Bronze + continuous Silver updates |
| Phase 7 Orchestration & Ops | Prefect pipelines, scheduling, retries, recovery | Prefect flows, monitoring dashboards |
| Phase 8 Optimization & Governance | Partitioning, OPTIMIZE, vacuum, metadata, constraints | Compaction jobs, retention policies, CDF/constraints |

### 2 Tech stack mapping to Lakehouse layers

| Layer | Primary tech | Secondary / supporting |
| --- | --- | --- |
| Ingestion | Polars (batch), Kafka (stream) | Kafka Connect, Debezium |
| Storage Lakehouse | MinIO (S3) + Delta Lake / Iceberg | AWS S3 optional |
| Processing | Spark (batch & structured streaming), Flink (stream) | Polars for small/medium local ETL |
| Transform / Modeling | SQLMesh (multi-source SQL models), DBT (warehouse marts) | DuckDB for local dev |
| Serving / Query | Trino (federated SQL) | PostgreSQL for OLAP serving |
| Orchestration | Prefect | Airflow optional |
| Monitoring | Prometheus + Grafana; Prefect UI | Logging to ELK/CloudWatch |
| Metadata / Governance | Delta transaction log; Catalog (Hive/Glue/Trino) | Lineage tools, Data Quality tests |

### 3 Chi tiết triển khai theo phase (hành động, code pointers, subsystems liên quan)

#### Phase 1 Infrastructure

- Hành động: chuẩn bị docker-compose cho MinIO, Kafka/Zookeeper, Postgres, Trino, Spark, Flink, Prefect. Thiết lập buckets, credentials, network.

- Output: docker-compose.full-stack.yml, secrets file, S3 buckets lakehouse/bronze|silver|gold.

- ETL subsystems: 21 Job Scheduler, 34 ETL Environment Manager, 22 Backup System, 31 Security System.

#### Phase 2 Bronze Ingestion

- Hành động:

  - Batch: dùng Polars để parse DTO/API → write Parquet partitioned by date vào MinIO. (tối ưu cho file nhỏ/medium, dev nhanh).

  - Stream: Kafka topic stock_prices → Flink or Spark Structured Streaming → write to Delta Bronze.

- Code pointers: polars ingestion task (Prefect task) — mẫu đã có trong file.

- ETL subsystems: 1 Data Profiling, 2 CDC, 3 Extract System, 4 Archive & Lineage.

- Best practice: lưu raw JSON/DTO trong Bronze, kèm ingest_ts, batch_id, source.

#### Phase 3 Silver Transform

- Hành động:

  - Dùng SQLMesh để định nghĩa models: silver.stock_price_clean (incremental), dim_stock_master (SCD Type 2).

  - Thực hiện dedupe, cleansing, audit dimension assembler, error tracking.

- ETL subsystems: 5 Data Cleansing, 6 Error Event Tracking, 7 Audit Dimension Assembler, 8 Deduplication, 10 SCD Manager.

- DQ: tests unique/not_null trong SQLMesh; lưu reject rows vào bronze/_rejects.

#### Phase 4 Gold Modeling

- Hành động:

  - Tạo marts bằng SQLMesh + materialize bằng DBT nếu cần push vào Postgres.

  - Tính KPIs: MA, RSI, daily aggregates, ranks.

- ETL subsystems: 14 Fact Table Builder, 20 Aggregate Builder, 11 Surrogate Key Pipeline, 15 Surrogate Key Lookup.

- Output: partitioned Gold tables (by date + symbol), parquet/Delta.

#### Phase 5 Serving

- Hành động:

  - Sync Gold → PostgreSQL (incremental COPY or DuckDB → Postgres).

  - Expose endpoints via FastAPI: /stocks, /price?symbol=, /signal.

  - Configure Trino catalog to query Delta/Iceberg on MinIO.

- ETL subsystems: 19 Fact Provider, 31 Security System, 33 Metadata Repository Manager.

#### Phase 6 Streaming

- Hành động:

  - Streaming ingestion: Kafka → Flink SQL job or Spark Structured Streaming job → writeStream to Delta.

  - Ensure checkpointing, idempotent writes, exactly-once semantics via Delta transaction log.

- ETL subsystems: 30 Parallelizing & Pipelining, 23 Recovery & Restart, 21 Job Scheduler.

- Advanced: enable Change Data Feed (CDF) for downstream CDC consumers.

#### Phase 7 Orchestration & Ops

- Hành động:

  - Build Prefect flows for full pipeline: ingestion → transform → materialize → sync → maintenance.

  - Schedule compaction (OPTIMIZE), vacuum, retention enforcement.

- ETL subsystems: 26 Workflow Monitor, 29 Problem Escalation, 24 Version Control System.

#### Phase 8 Optimization & Governance

- Hành động:

  - Partition design: partition by date (daily) and Z-order on symbol for large tables.

  - Compaction: schedule OPTIMIZE daily; target file size 100MB–1GB.

  - Implement constraints, generated columns (year/month), and metadata retention policies.

- ETL subsystems: 27 Sort System, 32 Compliance Manager, 33 Metadata Repository Manager.

### 4 Tích hợp 34 ETL Subsystems vào pipeline (tóm tắt mapping)

- Extracting: Subsystems 1–4 đảm bảo profiling, CDC, extract, raw archive.

- Cleaning & Conforming: Subsystems 5–10 thực hiện cleansing, error tracking, audit dims, dedupe, conforming, SCD.

- Delivering: Subsystems 11–20 xử lý surrogate keys, hierarchies, fact load, late-arriving, aggregates.

- Managing: Subsystems 21–34 đảm bảo scheduling, backup, recovery, versioning, monitoring, security, compliance, metadata, environment.

Áp dụng: mỗi Prefect task/flow nên map rõ ràng tới một hoặc nhiều subsystem; ví dụ bronze_ingest_task → subsystems 2,3,4; silver_transform_task → 5,8,10; optimize_task → 27,30.

### 5 Quy tắc chọn công cụ và kích thước dữ liệu

- Polars: dùng cho small → medium datasets (tập dữ liệu dev, scraping, API batches, file-level ETL). Ưu: nhanh trên single-node, API Rust/Python, tiết kiệm mem.

- DuckDB: dùng cho ad-hoc analytics, local materialization, và để làm bridge giữa Parquet/Delta → Postgres. Dùng trong dev và CI.

- Spark: dùng cho large-scale batch và structured streaming (khi dữ liệu vượt khả năng single-node, hoặc cần cluster parallelism).

- Flink: ưu cho low-latency stream processing với event-time semantics; dùng khi cần complex stream joins/windowing.

- Kafka: event backbone cho realtime; Debezium cho CDC từ OLTP.

- SQLMesh: orchestration + versioned SQL models cho multi-source transforms; dùng khi bạn muốn SQL-first modeling và test.

- DBT: materialize marts vào warehouse (Postgres/Redshift) khi cần BI-ready tables.

- Prefect: orchestration, retries, observability; tích hợp tốt với Python tasks.

Ngưỡng quyết định (gợi ý):

- Nếu daily rows < 10M và single-node RAM đủ → Polars + DuckDB.

- Nếu daily rows > 50M hoặc cần heavy joins/aggregations → Spark cluster.

- Realtime latency <1s và complex event-time → Flink; else Spark Structured Streaming.

### 6 Operational checklist và monitoring

- Data Quality: SQLMesh/DBT tests: unique, not_null, range checks, anomaly detection.

- Observability: Prefect UI + Grafana dashboards (through Prometheus metrics). Track: ingestion rate, lag, checkpoint age, job failures.

- Error handling: reject queue in Bronze; error events logged (Subsystem 6); automated escalation (Subsystem 29).

- Backup & Recovery: periodic snapshot of Delta log + MinIO backups; test restore via time travel.

- Security & Compliance: secrets in vault, RBAC for Trino/Postgres, retention policies (vacuum).

- Maintenance: daily OPTIMIZE for hot partitions; weekly vacuum; monthly retention review.

### 7 4-week execution sprint plan (milestones, deliverables)

| Week | Focus | Deliverables |
| --- | --- | --- |
| Week 1 | Infra + Bronze | Docker stack up; Polars ingestion tasks; Bronze tables on MinIO |
| Week 2 | Silver + Modeling | SQLMesh models; DQ tests; SCD implementation |
| Week 3 | Gold + Serving | DBT materialize; Postgres sync; Trino queries; basic FastAPI endpoints |
| Week 4 | Streaming + Orchestration | Kafka + Flink/Spark streaming; Prefect flows; monitoring dashboards |

### 8 Kết luận ngắn gọn và next steps thực thi

- Kết luận: Kế hoạch này chuyển từ raw ingestion → cleaned Silver → analytics-ready Gold với unified batch + streaming trên Delta/Iceberg, kết hợp công cụ single-node (Polars, DuckDB) cho dev và Spark/Flink cho scale. 34 ETL subsystems được map vào từng phase để đảm bảo vận hành, governance và recoverability.

- Next steps thực thi ngay:

  - Khởi tạo docker-compose stack và kiểm tra kết nối MinIO + Spark + Trino + Postgres.

  - Viết và chạy một Prefect flow đơn giản: Polars ingestion → write Bronze → verify file in MinIO.

  - Tạo SQLMesh skeleton cho silver.stock_price_clean và chạy local DuckDB plan.

  - Thiết lập monitoring cơ bản (Prefect UI + Grafana).

Tôi đã sắp xếp mọi nội dung thành một plan thực thi có thể dùng ngay. Nếu bạn muốn, tôi sẽ:

- Xuất bản checklist chi tiết cho mỗi Prefect task (task-level acceptance criteria), hoặc

- Viết mẫu Prefect flow hoàn chỉnh cho Week 1 ingestion (Polars → MinIO → Delta), hoặc

- Vẽ sơ đồ kiến trúc ASCII chi tiết cho README triển khai.

Chọn một trong các lựa chọn trên để tôi tiếp tục và cung cấp output cụ thể.

Bus matrix Domain Topic Producer Consumer Dataset mapping

| Domain | Topic or Dataset | Producer | Consumer | Format Location |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Market Prices | tick stream; eod prices | Market data API; market adapter | Streaming processors; Silver transforms; BI | Parquet/Delta lakehouse/bronze/stock_prices |
| Trades and Order Book | trade ticks; order snapshots | Broker feed; exchange feed | Surveillance; real-time analytics | Kafka topics; Bronze Delta |
| Corporate Filings | financial reports | Scraper; filings API | Financial models; BI | Parquet/Delta lakehouse/bronze/financial_reports |
| Reference Data | company profiles; exchange list | Admin loader; batch sync | Dim loaders; enrichment jobs | Parquet/Delta lakehouse/bronze/company_profiles |
| Corporate Actions | dividends; splits | Exchange feed; crawler | Price adjuster; SCD updates | Parquet/Delta lakehouse/bronze/corporate_actions |
| Signals and KPIs | mart_kpi_daily; signals | Gold modeling jobs | Dashboards; ML training | Delta lakehouse/gold/mart_kpi_daily |
| Operational Metadata | ingest logs; rejects; lineage | Ingest jobs; Prefect | Ops dashboards; QA | JSON/Parquet lakehouse/_meta |

Dimensional model Fact and Dimension design

Dimension tables summary

- dim_date 
Columns: date_key date year quarter month day weekday is_business_day fiscal_year 
Notes: partition by year.

- dim_stock SCD Type 2
Columns: stock_sk symbol company_name exchange_code sector industry currency listing_date effective_from effective_to is_current record_hash source_system 
Notes: use record_hash to detect changes.

- dim_exchange 
Columns: exchange_sk exchange_code name timezone country currency

- dim_source 
Columns: source_sk source_name ingest_method contact sla_ms

Fact tables summary

- fact_trade_tick grain one tick per row
Columns: tick_id event_ts symbol_sk exchange_sk price size side order_type ingest_ts batch_id source_sk 
Notes: store raw tick minimal normalized fields.

- fact_daily_price grain one symbol per trade_date
Columns: fact_id date_key symbol_sk open high low close adj_close volume turnover vwap num_trades foreign_buy foreign_sell daily_return_pct created_at source_sk 
Partitioning: by date_key.

- fact_financial_report grain one report per company per period
Columns: report_id symbol_sk report_type period_end_date revenue net_income eps assets liabilities equity report_raw_path created_at source_sk

- fact_corporate_action grain one action per event
Columns: action_id symbol_sk action_type ex_date record_date amount created_at source_sk

Surrogate keys and audit columns

- Surrogate keys: *_sk generated by Surrogate Key Pipeline service.

- Audit columns: every table includes created_at created_by ingest_batch_id source_system.

- DQ columns: dq_status dq_errors JSON for rejected rows.

Mapping 34 ETL subsystems to files modules and containers

| Subsystem | File Module or Container | Purpose / Output |
| --- | --- | --- |
| 1 Data Profiling | etl/profiling/profile_job.py | profiling reports JSON/HTML |
| 2 CDC | connectors/debezium/ + connectors/cdc_consumer.py | CDC topics and consumer to Bronze |
| 3 Extract System | etl/extract/extract_stock_api.py | API extractor Prefect task |
| 4 Archive Lineage | etl/archive/archive_writer.py metadata/lineage_writer.py | raw archive and lineage events |
| 5 Data Cleansing | transforms/cleaning/clean_stock.py | cleaning rules engine |
| 6 Error Event Tracking | ops/error_tracker/service.py | reject queue and alerts |
| 7 Audit Dimension Assembler | transforms/dim_assembler.py | build dim staging payloads |
| 8 Deduplication | transforms/dedupe/dedupe_job.sql | dedupe logic and report |
| 9 Conforming | transforms/conform/conform.py | canonical schema mapping |
| 10 SCD Manager | transforms/scd/scd_manager.py | SCD Type 2 apply logic |
| 11 Surrogate Key Pipeline | services/sk_generator.py db/migrations/sk_table.sql | SK assignment service |
| 12 Surrogate Key Lookup | services/sk_lookup.py | fast natural→surrogate lookup |
| 13 Late Arriving Manager | ops/late_arrival/handler.py | reprocessing/backfill logic |
| 14 Fact Table Builder | models/gold/fact_builders/*.sql | fact materializations |
| 15 Surrogate Key Lookup cache | services/sk_cache.py | Redis cache for SK lookup |
| 16 Backfill Manager | ops/backfill/flow.py | orchestrated backfills |
| 17 Snapshot Manager | etl/snapshots/snapshot_creator.py | accumulating snapshots |
| 18 Retention Enforcer | ops/retention/retention_job.py | vacuum and retention actions |
| 19 Fact Provider | api/fastapi/fact_provider.py | API endpoints for consumers |
| 20 Aggregate Builder | models/gold/aggregates/*.sql | pre-aggregated marts |
| 21 Job Scheduler | Prefect container orchestration/prefect/flows | scheduled flows and retries |
| 22 Backup System | ops/backup/backup_script.sh | MinIO and Postgres snapshots |
| 23 Recovery Restart | ops/recovery/recover.py | recovery playbooks |
| 24 Version Control | ci/ pipelines | code and model CI checks |
| 25 Secrets Manager | secrets/vault_integration.py | secret retrieval and rotation |
| 26 Workflow Monitor | monitoring/prefect_metrics_exporter.py | Prometheus metrics |
| 27 Sort System | ops/optimize/optimize_job.py | OPTIMIZE and Z-order jobs |
| 28 Test Harness | tests/ ci/test_runner.yml | unit/integration tests |
| 29 Problem Escalation | ops/escalation/escalate.py | alerting and oncall rules |
| 30 Parallelizing Pipelining | spark/ flink/ containers | cluster job configs |
| 31 Security System | security/rbac/*.sql security/auth.py | RBAC and access controls |
| 32 Compliance Manager | ops/compliance/compliance_report.py | audit reports |
| 33 Metadata Repository Manager | metadata/catalog/register.py | catalog and lineage sync |
| 34 ETL Environment Manager | infra/docker-compose.yml infra/env_profiles/ | env provisioning and profiles |

Minimum containers to include

- infra_minio infra_postgres infra_prefect infra_kafka worker_polars worker_duckdb worker_spark worker_flink api_fastapi ops_tools

Project folder structure ready for Word

/repo-root

/infra

docker-compose.yml

env_profiles/

dockerfiles/

/connectors

/api_ingest

/debezium

/etl

/extract

/transforms

/cleaning

/dedupe

/scd

/profiling

/archive

/models

/sqlmesh

/dbt

/services

sk_generator.py

sk_lookup.py

/api

fastapi/

/ops

backup/

optimize/

recovery/

/metadata

catalog/

/monitoring

grafana/

/tests

unit/

integration/

/docs

architecture.md

.env.example

README.md

Acceptance criteria per component and immediate next steps

Acceptance criteria

- Infra: docker-compose up brings MinIO Postgres Prefect healthy; lakehouse bucket exists.

- Bronze ingest: Prefect flow writes Parquet to lakehouse/bronze/stock_prices/date=YYYY-MM-DD/ with ingest_timestamp and batch_id.

- Silver transform: SQLMesh run produces silver.stock_prices_clean with dedupe applied and DQ tests passing.

- Gold modeling: gold.mart_stock_kpi_daily contains MA5 MA20 and row counts match expected universe.

- Serving: Postgres sync upserts gold rows within SLA.

- Ops: OPTIMIZE reduces small files; retention job purges older than policy.

Immediate next steps

- Embed this section into the Word file under heading Bus matrix and Dimensional Model.

- Create skeleton files listed above with header TODO and acceptance criteria.

- Implement Week 1 Prefect flows infra/init, bronze/ingest, silver/transform and attach DQ tasks.

- Add metadata registration in metadata/catalog/register.py to record schema and lineage per run.

- Add CI checks to run sqlmesh plan and pytest on PRs.

Copy paste ready content for Word

Dán toàn bộ nội dung từ phần này vào file Word dưới mục mới có tiêu đề Bus matrix and Dimensional Model. Nội dung đã được định dạng sẵn với bảng, danh sách và đoạn mô tả để bạn chèn trực tiếp vào tài liệu dự án.

Nếu bạn muốn, tôi sẽ tiếp tục và tạo file skeleton code cho ba module ưu tiên (sk_generator.py, etl/extract/extract_stock_api.py, transforms/scd/scd_manager.py) hoặc xuất DDL SQL cho các bảng dimension và fact để bạn dán vào phần DDL trong Word. Chọn một trong hai để tôi triển khai tiếp.

### PHÂN TÍCH PHASE 1: INFRASTRUCTURE SETUP

Trong Phase này, chúng ta sẽ thiết lập môi trường để đáp ứng các ETL Subsystems sau theo tiêu chuẩn của hệ thống kho dữ liệu:

- Subsystem 34 (ETL Environment Manager): Quản lý các môi trường Dev/Test/Prod. Ở đây chúng ta dùng Docker Compose để đảm bảo tính nhất quán (Reproducibility) giữa các môi trường.

- Subsystem 21 (Job Scheduler): Khởi tạo Prefect Server để sẵn sàng cho việc điều phối luồng dữ liệu.

- Subsystem 31 (Security System): Quản lý thông tin xác thực (Credentials) qua file .env, không hardcode password vào mã nguồn.

- Subsystem 22 (Backup & Recovery): Mount các volumes trong Docker để đảm bảo dữ liệu (Postgres, MinIO) không bị mất khi container khởi động lại.

Dưới đây là toàn bộ mã nguồn để bạn thiết lập Phase 1.

### BƯỚC 1.1: QUẢN LÝ BẢO MẬT VỚI FILE .env (Subsystem 31)

Tạo một file .env ở thư mục gốc của dự án. File này chứa toàn bộ các biến môi trường cấu hình cho hệ thống.

Đoạn mã

# .env

# MinIO Storage (Lakehouse)

MINIO_ROOT_USER=minioadmin

MINIO_ROOT_PASSWORD=minioadmin_secure_123

# PostgreSQL (Serving Layer)

POSTGRES_USER=dw_admin

POSTGRES_PASSWORD=postgres_secure_123

POSTGRES_DB=stock_financial_dw

# Prefect (Orchestration)

PREFECT_API_URL=http://localhost:4200/api

### BƯỚC 1.2: KHỞI TẠO KIẾN TRÚC VỚI DOCKER COMPOSE (Subsystem 34 & 21)

Tạo file docker-compose.yml. Stack này bao gồm MinIO (chứa Data Lake), Postgres (chứa Data Mart phục vụ BI), Prefect (Quản lý luồng) và Kafka (chuẩn bị sẵn cho Phase 6 - Streaming).

YAML

# docker-compose.yml

version: '3.8'

services:

# 1. STORAGE LAYER: MinIO (S3-compatible)

minio:

image: minio/minio:latest

container_name: stock_minio

ports:

- "9000:9000"   # API Port

- "9001:9001"   # UI Console Port

environment:

MINIO_ROOT_USER: ${MINIO_ROOT_USER}

MINIO_ROOT_PASSWORD: ${MINIO_ROOT_PASSWORD}

command: server /data --console-address ":9001"

volumes:

- minio_data:/data

restart: unless-stopped

# 2. ORCHESTRATION LAYER: Prefect Server

prefect-server:

image: prefecthq/prefect:2-python3.11

container_name: stock_prefect

ports:

- "4200:4200"   # Prefect UI & API

environment:

PREFECT_API_URL: http://0.0.0.0:4200/api

PREFECT_SERVER_API_HOST: 0.0.0.0

command: prefect server start

volumes:

- prefect_data:/root/.prefect

restart: unless-stopped

# 3. SERVING LAYER: PostgreSQL

postgres:

image: postgres:15-alpine

container_name: stock_postgres

ports:

- "5432:5432"

environment:

POSTGRES_USER: ${POSTGRES_USER}

POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD}

POSTGRES_DB: ${POSTGRES_DB}

volumes:

- postgres_data:/var/lib/postgresql/data

restart: unless-stopped

# 4. EVENT MESSAGING LAYER: Kafka & Zookeeper (Dự phòng cho Phase 6)

zookeeper:

image: bitnami/zookeeper:latest

container_name: stock_zookeeper

ports:

- "2181:2181"

environment:

- ALLOW_ANONYMOUS_LOGIN=yes

kafka:

image: bitnami/kafka:latest

container_name: stock_kafka

ports:

- "9092:9092"

environment:

- KAFKA_CFG_ZOOKEEPER_CONNECT=zookeeper:2181

- ALLOW_PLAINTEXT_LISTENER=yes

- KAFKA_CFG_LISTENERS=PLAINTEXT://:9092

- KAFKA_CFG_ADVERTISED_LISTENERS=PLAINTEXT://localhost:9092

depends_on:

- zookeeper

volumes:

minio_data:

postgres_data:

prefect_data:

### BƯỚC 1.3: SCRIPT KHỞI TẠO CẤU TRÚC LAKEHOUSE (Python)

Sau khi các container chạy lên, MinIO hoàn toàn trống. Chúng ta cần một script (đóng vai trò như Subsystem 33 - Metadata Repository Manager) để tự động tạo cấu trúc các lớp (Bronze, Silver, Gold) trong Data Lake.

Tạo file init_lakehouse_storage.py và cài đặt thư viện: pip install minio.

Python

# init_lakehouse_storage.py

import os

from minio import Minio

from minio.error import S3Error

from dotenv import load_dotenv

# Tải credentials từ file .env

load_dotenv()

def initialize_lakehouse():

print("🚀 Bắt đầu khởi tạo cấu trúc Stock Lakehouse...")

# Kết nối tới MinIO local

client = Minio(

"localhost:9000",

access_key=os.getenv("MINIO_ROOT_USER"),

secret_key=os.getenv("MINIO_ROOT_PASSWORD"),

secure=False # Dùng HTTP cho local dev

)

# Bucket duy nhất cho toàn bộ Data Lake

bucket_name = "lakehouse"

# Tạo Bucket nếu chưa tồn tại

try:

if not client.bucket_exists(bucket_name):

client.make_bucket(bucket_name)

print(f"✅ Đã tạo S3 Bucket: '{bucket_name}'")

else:

print(f"ℹ️ Bucket '{bucket_name}' đã tồn tại.")

# Tạo cấu trúc thư mục (Medallion Architecture)

folders = [

"bronze/stock_prices/",

"bronze/financial_reports/",

"bronze/company_profiles/",

"silver/dim_stock/",

"silver/dim_date/",

"silver/fact_stock_price/",

"gold/mart_kpi_daily/"

]

# Trong S3, "thư mục" là các object kết thúc bằng '/'

for folder in folders:

# Tạo một file rỗng để giữ cấu trúc thư mục

client.put_object(

bucket_name,

folder,

data=b"",

length=0,

)

print(f"   📂 Đã tạo phân vùng: {folder}")

print("🎉 Khởi tạo Lakehouse thành công!")

except S3Error as exc:

print("❌ Lỗi kết nối MinIO:", exc)

if __name__ == "__main__":

initialize_lakehouse()

### HƯỚNG DẪN THỰC THI (ACTION ITEMS)

Để hoàn thành Phase 1, bạn mở Terminal tại thư mục chứa các file trên và chạy:

- Khởi động hạ tầng: docker-compose up -d

- Kiểm tra Prefect UI: Mở trình duyệt truy cập http://localhost:4200

- Kiểm tra MinIO UI: Mở trình duyệt truy cập http://localhost:9001

- Chạy script khởi tạo Lakehouse: python init_lakehouse_storage.py

Phase 2: Bronze Layer - Ingestion. Ở giai đoạn này, mục tiêu của chúng ta là lấy dữ liệu thô (Raw DTOs từ API hoặc Web Scraping), gán thêm các trường metadata để kiểm toán (Audit), và lưu trữ xuống MinIO dưới định dạng Parquet thông qua sức mạnh xử lý đa luồng của Polars. Toàn bộ quá trình sẽ được điều phối bởi Prefect.

Dưới đây là thiết kế chi tiết và mã nguồn thực thi cho Phase 2.

### 1. YÊU CẦU CHUẨN BỊ (PREREQUISITES)

Bạn cần cài đặt các thư viện Python xử lý dữ liệu và kết nối S3:

Bash

pip install polars s3fs prefect python-dotenv pyarrow

(Lưu ý: pyarrow và s3fs là bắt buộc để Polars có thể ghi file Parquet trực tiếp qua giao thức S3 vào MinIO).

### 2. THỰC THI MÃ NGUỒN: POLARS + PREFECT FLOW

Trong môi trường thực tế, dữ liệu DTO có thể đến từ việc bạn cào dữ liệu (Web Scraping) hoặc gọi API chứng khoán. Đoạn code dưới đây sẽ mô phỏng quá trình Extract (Trích xuất) các DTO này, sau đó dùng Polars để Load (Tải) thẳng vào thư mục bronze trên MinIO.

Tạo file phase2_bronze_ingestion.py:

Python

import polars as pl

from prefect import task, flow

from datetime import date, datetime

import os

from dotenv import load_dotenv

# Tải thông tin MinIO từ file .env (đã tạo ở Phase 1)

load_dotenv()

@task(name="Extract Mock API Data", retries=2, retry_delay_seconds=5)

def extract_stock_data():

"""

Subsystem 3: Extract System.

Mô phỏng việc gọi API hoặc cào dữ liệu trả về các DTOs (Danh sách Dictionary).

"""

print("📥 Đang kéo dữ liệu từ Nguồn...")

# Giả lập dữ liệu giá cổ phiếu cuối ngày

mock_dto_data = [

{"symbol": "FPT", "close_price": 115.5, "volume": 2500000, "foreign_buy": 150000},

{"symbol": "VNM", "close_price": 68.2,  "volume": 3100000, "foreign_buy": 50000},

{"symbol": "HPG", "close_price": 29.8,  "volume": 15000000, "foreign_buy": 2000000}

]

return mock_dto_data

@task(name="Transform and Load to Bronze with Polars")

def load_to_bronze(data_dtos):

"""

Sử dụng Polars để chuyển đổi danh sách DTO thành DataFrame,

gán Metadata và đẩy lên MinIO chuẩn Parquet.

"""

print("⚡ Đang xử lý dữ liệu bằng Polars...")

df = pl.DataFrame(data_dtos)

# Subsystem 4: Archive & Lineage (Thêm các cột Audit Metadata)

df = df.with_columns([

pl.lit(date.today()).alias("ingest_date"),          # Phục vụ Partitioning

pl.lit(datetime.now()).alias("ingest_timestamp"),   # Dấu thời gian chính xác

pl.lit("api_batch_001").alias("batch_id")           # Truy xuất nguồn gốc

])

# Cấu hình kết nối MinIO thông qua s3fs

storage_options = {

"key": os.getenv("MINIO_ROOT_USER"),

"secret": os.getenv("MINIO_ROOT_PASSWORD"),

"client_kwargs": {"endpoint_url": "http://localhost:9000"}

}

# Định nghĩa đường dẫn lưu trữ, phân mảnh (partition) theo ngày

current_date = date.today().strftime("%Y-%m-%d")

s3_path = f"s3://lakehouse/bronze/stock_prices/date={current_date}/raw_prices.parquet"

print(f"💾 Đang ghi Parquet vào: {s3_path}")

# Ghi file Parquet trực tiếp lên S3 (MinIO)

df.write_parquet(

s3_path,

use_pyarrow=True,

storage_options=storage_options

)

return s3_path

@flow(name="Daily Bronze Ingestion Flow", log_prints=True)

def run_bronze_ingestion():

"""Luồng chính (Main Flow) được Prefect điều phối"""

print("🚀 BẮT ĐẦU LUỒNG INGESTION TẦNG BRONZE")

# Bước 1: Lấy dữ liệu

raw_data = extract_stock_data()

# Bước 2: Xử lý và ghi xuống MinIO

saved_path = load_to_bronze(raw_data)

print(f"🎉 Hoàn thành! Dữ liệu đã an toàn tại: {saved_path}")

if __name__ == "__main__":

# Khởi chạy flow cục bộ để test

run_bronze_ingestion()

### 3. CÁC ETL SUBSYSTEMS ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN NÀY

Bằng việc triển khai đoạn mã trên, bạn đã tích hợp thành công các tiêu chuẩn Kimball sau:

- Subsystem 3 (Extract System): Hàm extract_stock_data() đóng vai trò thu thập dữ liệu gốc từ các API/DTO.

- Subsystem 4 (Archive & Lineage): Chúng ta không ghi đè dữ liệu, mà luôn ném nó vào thư mục có gán ngày tháng (date=YYYY-MM-DD). Các cột ingest_timestamp và batch_id giúp bạn biết chính xác dòng dữ liệu này được kéo về lúc nào và từ job nào.

- Subsystem 21 (Job Scheduler & Monitor): Thông qua decorator @flow và @task của Prefect, luồng chạy này tự động có khả năng theo dõi log, retry khi lỗi (như mạng chập chờn khi gọi API).

### 4. HƯỚNG DẪN THỰC THI

- Đảm bảo file .env chứa credentials của MinIO nằm ở cùng thư mục.

- Chạy lệnh: python phase2_bronze_ingestion.py

- Mở Prefect UI (http://localhost:4200), bạn sẽ thấy luồng Daily Bronze Ingestion Flow vừa chạy thành công với biểu đồ màu xanh lá cây.

- Mở MinIO UI (http://localhost:9001), điều hướng vào bucket lakehouse -> bronze -> stock_prices. Bạn sẽ thấy thư mục partition theo ngày và file raw_prices.parquet nằm gọn gàng ở đó.

Phase 3 - Silver Layer (Transformation & Cleansing).

Ở giai đoạn này, chúng ta sẽ rời Polars và chuyển sang sử dụng bộ đôi SQLMesh + DuckDB.

- DuckDB sẽ đọc trực tiếp các file Parquet từ MinIO (S3) và thực thi tính toán siêu tốc.

- SQLMesh đóng vai trò quản lý logic SQL, xử lý Data Quality, và tự động hóa các mô hình nạp dữ liệu tăng dần (Incremental) hoặc quản lý lịch sử (SCD Type 2).

Dưới đây là thiết kế chi tiết và mã nguồn thực thi cho Phase 3.

### 1. CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG SQLMESH

Mở terminal, đảm bảo bạn đang ở thư mục gốc của dự án và khởi tạo SQLMesh:

Bash

# Khởi tạo dự án SQLMesh với DuckDB engine

sqlmesh init duckdb

Việc này sẽ tạo ra một thư mục sqlmesh chứa các cấu hình và thư mục con như models/, macros/. Bạn cần cấu hình để DuckDB biết cách nói chuyện với MinIO thông qua S3 protocol.

Mở file config.yaml trong thư mục SQLMesh vừa tạo và cấu hình như sau:

YAML

# config.yaml

gateways:

local:

connection:

type: duckdb

database: ./stock_lakehouse.db

# Chạy script này mỗi khi DuckDB khởi động để nhận diện MinIO

pre_statements:

- "INSTALL httpfs;"

- "LOAD httpfs;"

- "SET s3_endpoint='localhost:9000';"

- "SET s3_access_key_id='minioadmin';"

- "SET s3_secret_access_key='minioadmin';"

- "SET s3_use_ssl=false;"

- "SET s3_url_style='path';"

### 2. XÂY DỰNG SILVER MODELS (KIMBALL SUBSYSTEMS)

Chúng ta sẽ tạo một Model để làm sạch (Cleansing) và loại bỏ trùng lặp (Deduplication) cho dữ liệu giá cổ phiếu đã ingest ở Phase 2.

Tạo file models/silver/stock_prices_clean.sql.

Lưu ý: SQLMesh cho phép bạn nhúng logic cấu hình trực tiếp vào file SQL.

SQL

-- models/silver/stock_prices_clean.sql

MODEL (

name silver.stock_prices_clean,

kind INCREMENTAL_BY_TIME (

time_column ingest_date

),

cron '@daily',

owner 'data_team',

audits (

NOT_NULL(columns = (symbol, close_price, ingest_date)),

> assert_positive_price(column = close_price)

)

);

-- Subsystem 8: Deduplication (Loại bỏ trùng lặp trong ngày)

WITH raw_data AS (

SELECT

symbol,

CAST(close_price AS DOUBLE) AS close_price,

CAST(volume AS BIGINT) AS volume,

CAST(foreign_buy AS BIGINT) AS foreign_buy,

CAST(ingest_date AS DATE) AS ingest_date,

CAST(ingest_timestamp AS TIMESTAMP) AS ingest_timestamp,

-- Giữ lại bản ghi mới nhất nếu có nhiều bản ghi của 1 mã trong cùng 1 ngày

ROW_NUMBER() OVER (

PARTITION BY symbol, ingest_date

ORDER BY ingest_timestamp DESC

) as rn

FROM read_parquet('s3://lakehouse/bronze/stock_prices/date=' || @ds || '/*.parquet')

-- Biến @ds của SQLMesh tự động render ra chuỗi ngày YYYY-MM-DD

)

-- Subsystem 5: Data Cleansing (Làm sạch)

SELECT

symbol,

close_price,

volume,

foreign_buy,

ingest_date,

ingest_timestamp

FROM raw_data

WHERE rn = 1

AND close_price > 0; -- Loại bỏ rác

(Nâng cao: Nếu bạn có dữ liệu Company Profile, bạn có thể tạo file models/silver/dim_stock.sql và set kind SCD_TYPE_2(unique_key symbol, updated_at update_time) - SQLMesh sẽ tự động xử lý logic đóng mở vòng đời SCD Type 2 cho bạn!)

### 3. TÍCH HỢP VÀO PREFECT (ORCHESTRATION LAYER)

Chúng ta không muốn chạy SQLMesh bằng tay mỗi ngày. Hãy đưa nó vào Prefect Flow để tự động hóa nối tiếp với Phase 2.

Tạo file phase3_silver_transform.py:

Python

from prefect import task, flow

import subprocess

@task(name="Run SQLMesh Silver Models")

def run_sqlmesh_transform():

"""

Kích hoạt SQLMesh thông qua command line để chạy các model tầng Silver.

SQLMesh sẽ tự động biết ngày nào cần chạy (Idempotent).

"""

print("⚡ Bắt đầu thực thi DuckDB + SQLMesh cho tầng Silver...")

try:

# Lệnh 'sqlmesh run' sẽ biên dịch và chạy các model

result = subprocess.run(

["sqlmesh", "run", "silver"],

check=True,

capture_output=True,

text=True

)

print("✅ SQLMesh Transform Thành công!")

print(result.stdout)

except subprocess.CalledProcessError as e:

print("❌ Lỗi khi chạy SQLMesh:")

print(e.stderr)

raise e

@flow(name="Daily Lakehouse Pipeline (Bronze to Silver)", log_prints=True)

def run_end_to_end_pipeline():

"""Luồng tổng kết hợp Phase 2 và Phase 3"""

print("🚀 BẮT ĐẦU PIPELINE END-TO-END")

# Ở thực tế, bạn sẽ import task từ phase 2 vào đây:

# raw_data = extract_stock_data()

# load_to_bronze(raw_data)

# Chạy Transform tầng Silver

run_sqlmesh_transform()

if __name__ == "__main__":

run_end_to_end_pipeline()

### 4. TỔNG KẾT ETL SUBSYSTEMS TRONG PHASE 3

Bằng việc kết hợp SQLMesh và DuckDB, chúng ta đã giải quyết được các subsystem kỹ thuật khó nhất của Data Warehouse:

- Subsystem 5 (Data Cleansing): Lọc bỏ các dòng có close_price <= 0.

- Subsystem 8 (Deduplication): Sử dụng ROW_NUMBER() để loại bỏ các bản ghi trùng lặp trong cùng một ngày (do API chạy lại hoặc lỗi cào dữ liệu).

- Subsystem 30 (Parallelizing & Pipelining): DuckDB tự động thực thi đọc S3 song song (Vectorized IO) mà bạn không cần phải setup worker như Spark.

### HÀNH ĐỘNG CỦA BẠN

- Khởi tạo sqlmesh init duckdb và cấu hình config.yaml.

- Lưu file model .sql vào thư mục models/silver/.

- Chạy câu lệnh sqlmesh plan trong terminal. SQLMesh sẽ phân tích model của bạn và cho biết nó sẽ chạy những gì. Gõ y để apply.

- Chạy Prefect flow bằng lệnh: python phase3_silver_transform.py.

Phase 4: Gold Layer (Business Marts & Analytics) – nơi tạo ra giá trị kinh doanh cốt lõi (Business Value) của toàn bộ hệ thống!

Ở tầng Silver (Phase 3), chúng ta đã có dữ liệu sạch sẽ, chuẩn hóa và loại bỏ trùng lặp. Bây giờ, tại tầng Gold, chúng ta sẽ sử dụng DuckDB để tính toán các chỉ số phân tích phức tạp (KPIs) mà giới phân tích tài chính hoặc các mô hình Machine Learning cần, chẳng hạn như: Đường trung bình động (Moving Average - MA5, MA20), Xếp hạng khối lượng giao dịch, và Tỷ suất sinh lời hàng ngày.

Dưới đây là thiết kế chi tiết và mã nguồn thực thi cho Phase 4.

### 1. BƯỚC 1: XÂY DỰNG DATA MART TÍNH TOÁN KPI (SQLMESH)

Khác với Spark bắt bạn phải viết code PySpark dài dòng cho các Window Functions, DuckDB kết hợp với SQLMesh cho phép bạn viết SQL phân tích cực kỳ gọn gàng với hiệu năng xử lý hàng chục triệu dòng chỉ trong vài giây.

Tạo file models/gold/mart_stock_kpi_daily.sql:

SQL

-- models/gold/mart_stock_kpi_daily.sql

MODEL (

name gold.mart_stock_kpi_daily,

kind INCREMENTAL_BY_TIME (

time_column trade_date

),

cron '@daily',

owner 'data_team',

description 'Bảng Data Mart tổng hợp các chỉ số KPI kỹ thuật hàng ngày cho cổ phiếu'

);

WITH daily_metrics AS (

SELECT

symbol,

ingest_date AS trade_date,

close_price,

volume,

foreign_buy,

-- Tính giá trị giao dịch (Turnover)

(close_price * volume) AS turnover,

-- Lấy giá đóng cửa của ngày hôm trước (Subsystem 20: Aggregate/Window)

LAG(close_price) OVER (

PARTITION BY symbol ORDER BY ingest_date

) AS prev_close_price

FROM silver.stock_prices_clean

),

calculated_kpis AS (

SELECT

*,

-- Tính tỷ suất sinh lời (%) so với ngày hôm trước

CASE

WHEN prev_close_price > 0 THEN ((close_price - prev_close_price) / prev_close_price) * 100

ELSE 0

END AS daily_return_pct,

-- Tính Moving Average 5 ngày (MA5)

AVG(close_price) OVER (

PARTITION BY symbol ORDER BY trade_date ROWS BETWEEN 4 PRECEDING AND CURRENT ROW

) AS ma5_price,

-- Tính Moving Average 20 ngày (MA20)

AVG(close_price) OVER (

PARTITION BY symbol ORDER BY trade_date ROWS BETWEEN 19 PRECEDING AND CURRENT ROW

) AS ma20_price

FROM daily_metrics

)

SELECT

symbol,

trade_date,

close_price,

volume,

turnover,

daily_return_pct,

ma5_price,

ma20_price,

-- Xếp hạng theo giá trị giao dịch trong ngày (Turnover Rank)

RANK() OVER (

PARTITION BY trade_date ORDER BY turnover DESC

) AS turnover_rank_in_market

FROM calculated_kpis

WHERE trade_date = @ds; -- SQLMesh Macro: Chỉ chạy cho ngày hiện tại

### 2. BƯỚC 2: KẾT NỐI VỚI DIMENSION ĐỂ LẤY SURROGATE KEY (TÙY CHỌN)

Theo chuẩn Kimball, bảng Fact tại tầng Gold nên lưu trữ Surrogate Keys (Khóa đại diện - SK) thay vì Natural Keys (như symbol) để tối ưu hóa tốc độ JOIN trên Database đích (Postgres).

Nếu ở Phase 3 bạn đã tạo silver.dim_stock_master (có chứa cột stock_sk), bạn có thể ánh xạ (Lookup) nó vào bảng Fact này:

Tạo file models/gold/fact_stock_price.sql:

SQL

MODEL (

name gold.fact_stock_price,

kind INCREMENTAL_BY_TIME (time_column trade_date)

);

-- Subsystem 15: Surrogate Key Lookup

SELECT

dim.stock_sk, -- Lấy Surrogate Key từ Dimension

kpi.trade_date,

kpi.close_price,

kpi.volume,

kpi.turnover,

kpi.ma5_price,

kpi.turnover_rank_in_market

FROM gold.mart_stock_kpi_daily kpi

LEFT JOIN silver.dim_stock_master dim

ON kpi.symbol = dim.symbol

-- Chặn điều kiện SCD Type 2 để lấy đúng Dimension có hiệu lực tại ngày giao dịch

AND kpi.trade_date >= dim.valid_from

AND kpi.trade_date <= dim.valid_to;

### 3. BƯỚC 3: ĐIỀU PHỐI (ORCHESTRATION) TRONG PREFECT

Sức mạnh của SQLMesh là nó tự động hiểu biểu đồ phụ thuộc (DAG). Khi bạn ra lệnh chạy, SQLMesh biết phải chạy Silver trước, rồi mới chạy Gold. Do đó, bạn không cần phải viết thêm Task mới trong Prefect, mà chỉ cần tái sử dụng Task ở Phase 3 nhưng đổi scope chạy là xong.

Bạn có thể tạo một script Prefect chạy toàn bộ Pipeline từ đầu đến cuối như sau:

Python

from prefect import task, flow

import subprocess

@task(name="Transform Silver & Gold via SQLMesh")

def run_sqlmesh_pipeline():

"""

Kích hoạt SQLMesh để biên dịch và chạy cả tầng Silver và Gold.

Nó sẽ tự động tra cứu xem bảng nào thiếu data để chạy bù (backfill).

"""

print("⚡ Bắt đầu thực thi SQLMesh (Silver -> Gold)...")

try:

# Chạy toàn bộ environment hiện tại (gồm cả Silver và Gold)

result = subprocess.run(

["sqlmesh", "run"],

check=True,

capture_output=True,

text=True

)

print("✅ Transform và Calculate KPI Thành công!")

except subprocess.CalledProcessError as e:

print("❌ Lỗi khi chạy SQLMesh:")

print(e.stderr)

raise e

@flow(name="Daily Full Data Lakehouse Flow", log_prints=True)

def run_full_pipeline():

# 1. raw_data = extract_stock_data()  (Từ Phase 2)

# 2. load_to_bronze(raw_data)         (Từ Phase 2)

# 3. Chạy tầng Silver & Gold

run_sqlmesh_pipeline()

### 4. TỔNG KẾT ETL SUBSYSTEMS TRONG PHASE 4

Giai đoạn này là đỉnh cao của việc áp dụng Kimball vào Modern Data Stack:

- Subsystem 14 (Fact Table Builder): Chuyển đổi dữ liệu chuỗi thời gian (time-series) thành các bảng Fact có chứa các độ đo (measures) rõ ràng.

- Subsystem 20 (Aggregate Builder): Việc dùng Window Functions (MA5, MA20, Rank) bản chất là xây dựng các Aggregates để User/BI tool không phải tự tính toán lại khi query.

- Subsystem 15 (Surrogate Key Lookup): Thực hiện thay thế Natural Key (symbol) bằng Surrogate Key (stock_sk) thông qua việc JOIN với bảng Dimension kèm điều kiện ràng buộc thời gian (Slowly Changing Dimension Type 2).

### HÀNH ĐỘNG CỦA BẠN

- Lưu các file .sql vào thư mục models/gold/.

- Mở terminal, gõ sqlmesh plan để hệ thống kiểm tra logic SQL (xem có lỗi cú pháp nào không) và xác nhận.

- Chạy luồng Prefect. Dữ liệu KPIs đã được tính toán xong và lưu thành các file Parquet siêu tối ưu trong MinIO.

Phase 5: Serving Layer (Lớp Phục vụ) – chặng cuối cùng trước khi dữ liệu đến tay người dùng cuối!

Ở Phase 4, toàn bộ dữ liệu KPI giá trị nhất (Gold Layer) đang nằm dưới dạng các file Parquet siêu nén trong MinIO. Mặc dù DuckDB có thể truy vấn trực tiếp Parquet rất nhanh, nhưng các công cụ BI (như Metabase, Superset) hoặc Web API lại hoạt động ổn định và hỗ trợ đồng thời (concurrency) tốt nhất khi kết nối với một cơ sở dữ liệu OLTP truyền thống.

Đó là lý do chúng ta chọn PostgreSQL làm Data Mart phục vụ trực tiếp (Serving DB). Trong phase này, DuckDB sẽ đóng vai trò như một chiếc "cầu nối" siêu tốc: đọc dữ liệu từ MinIO (S3) và đẩy thẳng (INSERT) vào Postgres mà không cần tải file trung gian qua RAM quá nhiều.

Dưới đây là chi tiết triển khai cho Phase 5.

### 1. BƯỚC 1: KHỞI TẠO BẢNG TẠI POSTGRESQL (TARGET SCHEMA)

Trước tiên, bạn cần tạo bảng trên Postgres để hứng dữ liệu từ file Parquet. Mở công cụ quản lý DB (như DBeaver hoặc pgAdmin) kết nối vào Postgres (chạy ở cổng 5432 trong Docker) và chạy lệnh DDL sau:

SQL

-- Chạy trên PostgreSQL

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS gold;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS gold.mart_stock_kpi_daily (

symbol VARCHAR(20) NOT NULL,

trade_date DATE NOT NULL,

close_price NUMERIC,

volume BIGINT,

turnover NUMERIC,

daily_return_pct NUMERIC,

ma5_price NUMERIC,

ma20_price NUMERIC,

turnover_rank_in_market INTEGER,

-- Tạo Composite Primary Key để tránh duplicate và hỗ trợ Upsert

PRIMARY KEY (symbol, trade_date)

);

-- Index hỗ trợ query theo ngày (thường BI tool sẽ filter theo ngày rất nhiều)

CREATE INDEX idx_kpi_trade_date ON gold.mart_stock_kpi_daily(trade_date);

### 2. BƯỚC 2: SCRIPT ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU DÙNG DUCKDB TÍCH HỢP PREFECT

Sức mạnh của DuckDB nằm ở hệ sinh thái Plugin (Extensions). Bằng cách cài đặt httpfs (để đọc S3) và postgres (để ghi Postgres), DuckDB có thể kết nối hai thế giới này bằng duy nhất một câu lệnh SQL.

Tạo file phase5_serving_sync.py:

Python

import duckdb

import os

from prefect import task, flow

from datetime import date

from dotenv import load_dotenv

load_dotenv()

@task(name="Sync Gold Parquet to PostgreSQL", retries=2, retry_delay_seconds=10)

def sync_gold_to_postgres():

"""

Subsystem 19: Fact Provider.

Đẩy dữ liệu từ Data Lake (MinIO) vào Serving DB (Postgres).

"""

print("⚡ Khởi tạo kết nối DuckDB làm cầu nối chuyển dữ liệu...")

# Khởi tạo DuckDB In-Memory

con = duckdb.connect(database=':memory:')

# 1. Cài đặt và Load Extensions

con.execute("INSTALL httpfs; LOAD httpfs;")

con.execute("INSTALL postgres; LOAD postgres;")

# 2. Cấu hình S3 (MinIO)

con.execute(f"""

SET s3_endpoint='localhost:9000';

SET s3_access_key_id='{os.getenv("MINIO_ROOT_USER")}';

SET s3_secret_access_key='{os.getenv("MINIO_ROOT_PASSWORD")}';

SET s3_use_ssl=false;

SET s3_url_style='path';

""")

# 3. Gắn kết (Attach) PostgreSQL vào DuckDB

pg_user = os.getenv("POSTGRES_USER")

pg_pass = os.getenv("POSTGRES_PASSWORD")

pg_db = os.getenv("POSTGRES_DB")

pg_uri = f"postgresql://{pg_user}:{pg_pass}@localhost:5432/{pg_db}"

print("🔌 Đang gắn kết (Attach) PostgreSQL...")

con.execute(f"ATTACH '{pg_uri}' AS pg_serving (TYPE POSTGRES);")

# 4. Thực thi đồng bộ (Idempotent: Xóa data ngày hôm nay trước khi chèn để tránh Duplicate)

# Lấy ngày hiện tại để đồng bộ (hoặc truyền tham số ngày vào)

current_date = date.today().strftime("%Y-%m-%d")

s3_path = f"s3://lakehouse/gold/mart_stock_kpi_daily/trade_date={current_date}/*.parquet"

print(f"📥 Đang đồng bộ dữ liệu ngày {current_date} vào Postgres...")

try:

# Xóa dữ liệu cũ của ngày hôm nay (nếu có) để đảm bảo an toàn khi chạy lại luồng

con.execute(f"""

DELETE FROM pg_serving.gold.mart_stock_kpi_daily

WHERE trade_date = '{current_date}';

""")

# Đọc trực tiếp từ S3 và Insert thẳng vào Postgres

con.execute(f"""

INSERT INTO pg_serving.gold.mart_stock_kpi_daily

SELECT

symbol, trade_date, close_price, volume, turnover,

daily_return_pct, ma5_price, ma20_price, turnover_rank_in_market

FROM read_parquet('{s3_path}');

""")

print("✅ Đồng bộ dữ liệu sang Serving Layer thành công!")

except Exception as e:

print("❌ Lỗi trong quá trình đồng bộ:")

print(e)

raise e

finally:

con.close()

@flow(name="Daily Serving Sync Flow", log_prints=True)

def run_serving_sync():

"""Luồng độc lập để test việc đẩy dữ liệu"""

print("🚀 BẮT ĐẦU LUỒNG PHỤC VỤ (SERVING LAYER)")

sync_gold_to_postgres()

if __name__ == "__main__":

run_serving_sync()

### 3. CÁC ETL SUBSYSTEMS ĐƯỢC ÁP DỤNG

- Subsystem 19 (Fact Provider): Lớp này chịu trách nhiệm chuyển giao dữ liệu từ khu vực tính toán (Lakehouse/Gold) ra môi trường phục vụ người dùng cuối (Serving Database).

- Subsystem 23 (Recovery & Restartability): Bằng cách thực hiện lệnh DELETE trước khi INSERT (hoặc dùng UPSERT), chúng ta đảm bảo thiết kế Idempotent (có thể chạy lại nhiều lần mà không làm sai lệch hay nhân đôi dữ liệu).

### HÀNH ĐỘNG CỦA BẠN

- Chạy script SQL để tạo bảng mart_stock_kpi_daily trong PostgreSQL.

- Đảm bảo file .env đã có đầy đủ thông tin của Postgres.

- Chạy lệnh: python phase5_serving_sync.py

- Dùng phần mềm quản lý DB mở bảng trong Postgres ra xem. Bạn sẽ thấy các KPI kỹ thuật (MA5, MA20, Rank) đã nằm sẵn sàng chờ BI Tool khai thác.

Phase 6: Orchestration (Điều phối và Tự động hóa) – bộ não trung tâm của toàn bộ hệ thống Data Warehouse!

Từ Phase 2 đến Phase 5, chúng ta đã xây dựng thành công các "viên gạch" riêng lẻ: Ingest dữ liệu (Polars), Transform (SQLMesh + DuckDB), và Serve (Postgres). Tuy nhiên, trong môi trường Production, bạn không thể ngồi bấm chạy từng script bằng tay mỗi ngày được.

Tại Phase 6, chúng ta sẽ sử dụng Prefect để xâu chuỗi tất cả các bước này thành một Master DAG (Directed Acyclic Graph), thiết lập lịch chạy tự động (Scheduling) sau giờ đóng cửa thị trường, và cấu hình cơ chế tự động thử lại (Retry) nếu có lỗi xảy ra.

Dưới đây là chi tiết triển khai cho Phase 6.

### 1. BƯỚC 1: XÂY DỰNG MASTER PIPELINE FLOW

Chúng ta sẽ tạo một file Python đóng vai trò là "Nhạc trưởng", gọi tuần tự các module bạn đã viết ở các Phase trước.

Tạo file phase6_master_orchestration.py:

Python

from prefect import flow, task

import subprocess

from datetime import timedelta

# -- Import các luồng (flows/tasks) từ các Phase trước --

# Lưu ý: Đảm bảo các file phase2, phase3, phase5 nằm cùng thư mục

from phase2_bronze_ingestion import extract_stock_data, load_to_bronze

from phase5_serving_sync import sync_gold_to_postgres

@task(name="SQLMesh Transform (Silver & Gold)", retries=1, retry_delay_seconds=30)

def run_sqlmesh_pipeline():

"""

Subsystem 30: Parallelizing & Pipelining.

Gọi SQLMesh để tự động xử lý toàn bộ logic Kimball (Silver + Gold).

"""

print("⚡ [Phase 3 & 4] Kích hoạt SQLMesh Transform...")

try:

# Chạy toàn bộ environment hiện tại (gồm cả Silver và Gold)

result = subprocess.run(

["sqlmesh", "run"],

check=True,

capture_output=True,

text=True

)

print("✅ SQLMesh Transform Thành công!")

except subprocess.CalledProcessError as e:

print("❌ Lỗi khi chạy SQLMesh:")

print(e.stderr)

raise e

@flow(

name="Master Stock Lakehouse Pipeline",

description="Pipeline End-to-End từ Raw DTO đến PostgreSQL Serving",

log_prints=True

)

def master_lakehouse_flow():

"""Luồng chính xâu chuỗi toàn bộ quá trình"""

print("🚀 BẮT ĐẦU MASTER PIPELINE...")

# ---------------------------------------------------------

# BƯỚC 1: INGESTION (BRONZE)

# ---------------------------------------------------------

print("⏳ [Phase 2] Đang chạy Ingestion Layer...")

raw_dtos = extract_stock_data()

load_to_bronze(raw_dtos) # Polars sẽ ném Parquet lên MinIO

# ---------------------------------------------------------

# BƯỚC 2: TRANSFORMATION & MODELING (SILVER -> GOLD)

# ---------------------------------------------------------

print("⏳ [Phase 3 & 4] Đang chạy Data Transformation...")

# SQLMesh & DuckDB sẽ đọc Parquet từ MinIO, clean, MERGE và tính KPI

run_sqlmesh_pipeline()

# ---------------------------------------------------------

# BƯỚC 3: SERVING SYNC (GOLD -> POSTGRES)

# ---------------------------------------------------------

print("⏳ [Phase 5] Đang đẩy dữ liệu ra Serving Layer...")

# DuckDB đọc file Gold và INSERT thẳng vào Postgres

sync_gold_to_postgres()

print("🎉 MASTER PIPELINE HOÀN THÀNH XUẤT SẮC!")

if __name__ == "__main__":

# --- DEPLOYMENT & SCHEDULING ---

# Subsystem 21: Job Scheduler

# Lên lịch chạy tự động: 16:00 chiều mỗi ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Giờ VN)

print("🕰️ Đang đăng ký lịch chạy (Deployment) lên Prefect Server...")

master_lakehouse_flow.serve(

name="daily-market-close-pipeline",

cron="0 16 * * 1-5", # Cú pháp Cronjob

tags=["production", "stock_market", "kimball"]

)

### 2. BƯỚC 2: KHỞI CHẠY VÀ THEO DÕI TRÊN PREFECT UI

Để kích hoạt hệ thống tự động chạy, bạn chỉ cần mở Terminal và gõ:

Bash

python phase6_master_orchestration.py

Lúc này, terminal sẽ không chạy luồng ngay lập tức mà sẽ hiện thông báo dạng: Your flow 'Master Stock Lakehouse Pipeline' is being served and polling for scheduled runs.... File Python này hiện đang hoạt động như một Worker lắng nghe lịch trình.

Cách kiểm tra trên UI:

- Mở trình duyệt, vào Prefect Dashboard: http://localhost:4200

- Chuyển sang tab Deployments, bạn sẽ thấy Master Stock Lakehouse Pipeline / daily-market-close-pipeline đã xuất hiện.

- Chuyển sang tab Upcoming, bạn sẽ thấy các lần chạy dự kiến vào 16:00 chiều các ngày trong tuần.

- (Tùy chọn) Để test ngay lập tức mà không cần chờ đến 16:00, bạn click vào nút Run ở góc phải màn hình Deployment trên UI -> Chọn Quick Run. Bạn sẽ thấy các task chuyển màu xanh lá cây lần lượt từ Ingest -> Transform -> Sync.

### 3. CÁC ETL SUBSYSTEMS ĐƯỢC ÁP DỤNG (KIMBALL)

Với Prefect, chúng ta hoàn thiện nhóm Managing Subsystems (Quản lý và Vận hành):

- Subsystem 21 (Job Scheduler): Lên lịch định kỳ tự động (cron="0 16 * * 1-5"), đảm bảo kho dữ liệu luôn được cập nhật đúng hạn sau giờ giao dịch.

- Subsystem 23 (Recovery & Restartability): Nhờ cơ chế retries=1, retry_delay_seconds=30, nếu mạng bị chập chờn lúc gọi API hoặc DuckDB bị lock file, Prefect sẽ đợi 30 giây và tự động thử lại task đó mà không làm sập toàn bộ Pipeline.

- Subsystem 26 (Workflow Monitor): Giao diện của Prefect cung cấp khả năng giám sát trực quan (Gantt chart), tính toán thời gian chạy của từng task để bạn phát hiện nút thắt cổ chai (bottleneck).

### HÀNH ĐỘNG CỦA BẠN

- Lưu file code trên và chạy lệnh khởi động Worker.

- Mở Prefect UI, bấm thử "Quick Run" để chiêm ngưỡng thành quả của bạn từ Phase 2 đến Phase 5 chạy mượt mà nối tiếp nhau.

Hiện tại, hệ thống của bạn đã thực sự là một Production-ready Data Lakehouse. Nó tự động lấy dữ liệu, làm sạch, tính toán và đẩy ra Database chuẩn bị cho báo cáo.

Phase 7: Data Quality & Monitoring (Quản trị Chất lượng & Giám sát Hệ thống) – chốt chặn an toàn cuối cùng của một Data Warehouse chuẩn Enterprise!

Dữ liệu chứng khoán cực kỳ nhạy cảm với sai sót (chỉ cần một mã cổ phiếu bị nhân đôi hoặc giá trị âm là sai lệch toàn bộ chỉ số). Ở phase này, chúng ta sẽ thiết lập hệ thống Phát hiện lỗi tự động (Data Quality Tests) bằng SQLMesh và Cảnh báo tức thời (Alerting) qua Telegram/Slack bằng Prefect.

Dưới đây là thiết kế chi tiết và mã nguồn thực thi cho Phase 7.

1. BƯỚC 1: XÂY DỰNG DATA QUALITY TESTS (SQLMESH AUDITS)

Thay vì viết code Python kiểm tra từng dòng, SQLMesh có tính năng Audits cho phép bạn định nghĩa các quy tắc kinh doanh (Business Rules). Nếu dữ liệu vi phạm, SQLMesh sẽ cảnh báo và chặn luồng chạy để rác không lọt vào tầng Gold.

Tạo file audits/stock_audits.sql trong thư mục sqlmesh của bạn:

SQL

-- audits/stock_audits.sql

-- 1. Quy tắc: Giá không được âm và không được cao một cách vô lý (ví dụ: > 5 triệu VNĐ)

AUDIT (

name assert_valid_stock_price,

description 'Bắt lỗi giá cổ phiếu bị âm hoặc lớn hơn 5,000,000 VNĐ'

);

SELECT *

FROM @model

WHERE close_price <= 0 OR close_price > 5000000;

-- 2. Quy tắc: Khối lượng giao dịch không thể là số âm

AUDIT (

name assert_positive_volume,

description 'Khối lượng giao dịch phải >= 0'

);

SELECT *

FROM @model

WHERE volume < 0;

-- 3. Quy tắc: Biến động giá không vượt quá 20% một ngày (Biên độ trần/sàn ở VN tối đa là 15% cho UPCOM)

AUDIT (

name assert_valid_daily_return,

description 'Cảnh báo nếu cổ phiếu tăng/giảm quá 20% trong 1 ngày (lỗi chia tách/cổ tức chưa điều chỉnh)'

);

SELECT *

FROM @model

WHERE ABS(daily_return_pct) > 20;

Sau khi tạo Audit, bạn gắn nó vào Model tầng Gold của bạn (models/gold/mart_stock_kpi_daily.sql) bằng cách thêm block này vào phần cấu hình MODEL:

SQL

MODEL (

name gold.mart_stock_kpi_daily,

kind INCREMENTAL_BY_TIME (time_column trade_date),

cron '@daily',

audits (

assert_valid_stock_price,

assert_positive_volume,

assert_valid_daily_return,

NOT_NULL(columns = (symbol, trade_date)) -- Built-in audit của SQLMesh

)

);

2. BƯỚC 2: CẤU HÌNH CẢNH BÁO TỰ ĐỘNG BẰNG PREFECT

Nếu luồng chạy thất bại (do lỗi mạng kéo API hoặc Data Quality test rớt), Prefect sẽ lập tức bắn thông báo về điện thoại của bạn.

Tạo file phase7_monitoring_alerts.py:

Python

from prefect import flow, task

from prefect.events import emit_event

import requests

def send_telegram_alert(flow, flow_run, state):

"""

Subsystem 29: Problem Escalation.

Hàm Callback được gọi tự động khi luồng chạy thất bại.

"""

print(f"🚨 [CẢNH BÁO] Luồng {flow.name} thất bại tại task: {state.name}!")

# Giả lập gửi tin nhắn Telegram (Bạn cần thay BOT_TOKEN và CHAT_ID của bạn vào)

# BOT_TOKEN = "your_bot_token"

# CHAT_ID = "your_chat_id"

# url = f"https://api.telegram.org/bot{BOT_TOKEN}/sendMessage"

message = (

f"❌ <b>DATA LAKEHOUSE ALERT</b> ❌\n"

f"Luồng: {flow.name}\n"

f"Trạng thái: Thất bại\n"

f"Thời gian: {flow_run.expected_start_time}\n"

f"Vui lòng kiểm tra lại Prefect Dashboard hoặc SQLMesh Audits!"

)

print(message)

# Thực tế sẽ mở comment dòng dưới để bắn API

# requests.post(url, data={"chat_id": CHAT_ID, "text": message, "parse_mode": "HTML"})

# Gắn hàm Callback vào tham số `on_failure` của luồng Master (Phase 6)

@flow(

name="Master Stock Lakehouse Pipeline (Monitored)",

on_failure=[send_telegram_alert], # <--- Tích hợp Cảnh báo tại đây

log_prints=True

)

def monitored_master_flow():

print("🚀 BẮT ĐẦU MASTER PIPELINE VỚI MONITORING...")

# Chạy các task từ Phase 2, 3, 4, 5 ở đây...

# Ví dụ cố tình tạo ra một lỗi để test hệ thống cảnh báo:

raise ValueError("💥 Giả lập lỗi kết nối Database hoặc Dữ liệu rác lọt vào hệ thống!")

if __name__ == "__main__":

monitored_master_flow()

3. BƯỚC 3: ERROR TRACKING & REJECTED ROWS (SUBSYSTEM 6)

Khi gặp dữ liệu rác, thay vì làm sập toàn bộ hệ thống, chuẩn Data Warehouse khuyến nghị ghi dữ liệu lỗi vào một "thùng rác" (Reject Table) để đội ngũ Data kiểm tra lại.

Trong SQLMesh tầng Silver, bạn có thể tạo một Model riêng (models/silver/stock_prices_rejected.sql) để thu gom rác:

SQL

MODEL (

name silver.stock_prices_rejected,

kind INCREMENTAL_BY_TIME (time_column ingest_date)

);

-- Thu thập các dòng bị lỗi để theo dõi (Subsystem 6: Error Event Tracking)

SELECT

symbol,

close_price,

ingest_date,

'INVALID_PRICE' AS error_reason

FROM read_parquet('s3://lakehouse/bronze/stock_prices/date=' || @ds || '/*.parquet')

WHERE close_price <= 0 OR close_price IS NULL;

4. TỔNG KẾT ETL SUBSYSTEMS ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG PHASE 7

Việc tích hợp Phase này giúp hệ thống của bạn hoàn thiện 3 Subsystem lõi của việc vận hành:

- Subsystem 1 & 5 (Data Profiling & Cleansing Validation): SQLMesh Audits đóng vai trò chặn đứng các bản ghi vi phạm tính toàn vẹn dữ liệu ngay trước khi vào tầng Gold.

- Subsystem 6 (Error Event Tracking): Mô hình hóa các dữ liệu bị từ chối thành bảng _rejected để kiểm toán và truy vết lỗi phát sinh từ hệ thống nguồn.

- Subsystem 29 (Problem Escalation): Cơ chế on_failure callback của Prefect đóng vai trò là còi báo động, tự động đánh thức Data Engineer qua Telegram/Slack khi hệ thống sụp đổ giữa đêm.

HÀNH ĐỘNG CỦA BẠN

- Tạo thư mục audits trong project SQLMesh, dán code .sql vào và chạy sqlmesh plan để hệ thống update luật kiểm tra.

- Chạy thử file Python phase7_monitoring_alerts.py để xem cảnh báo lỗi nhảy ra như thế nào.